# ???? Skill ??????????

???????????????MinerU ????????????????????

| ???? | 2026-05-25 |
| --- | --- |
| ???? | 04-code-analysis-skill-specs.docx |

# ????

?????????????????????? Agent?

Renderer ??????????????????? Main/Worker?

??????????????????????????????

AI ????????????????README ??????????????

?? Markdown ??????? URL?commit????????????????????????

# ???????????

???docs/code-analysis-feature-plan.md

# 代码解析功能初版计划书

日期：2026-05-24

## 1. 目标

在当前论文阅读工作台中新增“代码解析”能力，让用户可以从一篇带 GitHub 仓库链接的论文出发，完成以下闭环：

在 AI 栏点击“代码解析”按钮。

弹出类似 markmap / PPT 生成的进度菜单。

检查当前论文是否已有 MinerU 解析结果。

未解析时允许用户先解析论文，解析完成后继续代码解析流程。

从解析文本中识别论文对应 GitHub 仓库链接。

未识别到仓库链接时允许用户手动输入。

根据仓库链接拉取代码到本地缓存。

扫描并分析仓库结构。

将论文段落、方法模块、实验描述与代码文件建立对应关系。

生成一份 Markdown 代码解析笔记，写入当前论文的笔记列表，并可用当前 Milkdown/Markdown 笔记编辑器查看。

一句话结论：

第一版采用“固定工作流 + skill 风格提示词 + 进度弹窗 + 手动确认”的方式实现，不做开放式自主 Agent，也不在 Renderer 直接访问文件系统或执行 Git。

## 2. MVP 范围

### 2.1 第一版必须完成

AI 栏新增“代码解析”入口。

点击后打开进度弹窗。

识别当前论文解析状态：已解析 / 未解析。

未解析时展示“解析文章”按钮。

已解析时扫描 MinerU 输出里的 GitHub 仓库候选链接。

支持多候选链接选择。

没有候选链接时支持手动输入 GitHub URL。

支持拉取仓库到本地缓存目录。

支持扫描仓库文件树、README、配置文件、核心源码目录。

支持调用 AI 生成论文与代码对应说明。

自动生成 Markdown 笔记并加入当前论文笔记。

### 2.2 第一版暂缓

不执行仓库里的训练、推理、安装脚本。

不自动安装依赖。

不写入或修改被拉取的仓库。

不做完整 IDE 式代码编辑器。

不做跨多仓库复杂依赖图。

不做 GitHub OAuth 或私有仓库访问。

不做完整数据库迁移，先沿用当前应用状态和笔记保存链路，后续再迁到 packages/db。

## 3. 产品交互

## 3.1 AI 栏入口

在 AI 栏快捷操作区增加一个按钮：

代码解析

建议图标：

codicon-code

或 codicon-github

按钮启用条件：

当前有选中的 PDF。

PDF 已在 Library 或打开列表中。

按钮点击后执行 Workbench 命令：

codeAnalysis.analyzeCurrentPaper

## 3.2 进度弹窗

弹窗风格对齐当前 PPT / markmap 进度面板，不做新的一套交互。

步骤建议：

1. 检查文章
2. 解析文章
3. 识别仓库
4. 确认仓库
5. 拉取仓库
6. 扫描代码
7. 论文代码对齐
8. 生成笔记

每一步展示：

状态：等待中 / 进行中 / 成功 / 失败 / 跳过。

简短说明。

调试详情，可展开查看。

失败原因和重试入口。

## 3.3 状态分支

### 情况 A：论文已解析且识别到仓库

点击代码解析
-> 检查到 MinerU 解析结果
-> 扫描出 GitHub 候选链接
-> 用户确认仓库
-> 拉取仓库
-> 分析代码
-> 生成笔记

### 情况 B：论文未解析

点击代码解析
-> 提示“当前论文还未解析”
-> 用户点击“解析文章”
-> 复用 MinerU 解析流程
-> 解析完成后自动继续识别仓库

这里应复用 markmap 已经跑通的“未解析先提示解析，解析后继续生成”的闭环。

### 情况 C：论文已解析但没有识别到仓库

点击代码解析
-> 检查到 MinerU 解析结果
-> 没有找到可靠 GitHub 链接
-> 用户手动输入仓库 URL
-> 校验 URL
-> 拉取仓库
-> 分析代码
-> 生成笔记

### 情况 D：识别到多个仓库候选

弹窗显示候选列表：

推荐  https://github.com/SysCV/SAM-HQ
备选  https://github.com/facebookresearch/segment-anything
低置信度  https://github.com/open-mmlab/mmdetection

每个候选显示：

URL。

置信度。

命中位置：摘要前、正文、脚注、参考文献、附录。

命中上下文。

选择按钮。

默认选中最高置信度候选，但必须允许用户手动改选。

## 4. 仓库链接识别策略

## 4.1 基本判断

根据前序 MinerU 实测，仓库链接优先从 MinerU 输出 Markdown 中扫描：

MinerU result.markdown / full.md
-> github.com 正则抽取
-> URL 规范化
-> 上下文打分
-> 候选排序

暂不依赖 MinerU 是否提供特殊链接节点。当前实测结论是：可稳定从 full.md 文本中抽到链接。

## 4.2 MVP 支持的 URL

第一版只支持 GitHub 仓库：

https://github.com/{owner}/{repo}
http://github.com/{owner}/{repo}
github.com/{owner}/{repo}

统一规范化为：

https://github.com/{owner}/{repo}

需要过滤：

github.com/{owner} 这类不完整链接。

github.com/{owner}/{repo}/issues/...

github.com/{owner}/{repo}/pull/...

github.com/{owner}/{repo}/blob/...，可回退到仓库根路径。

明显不是仓库的页面链接。

## 4.3 置信度打分

建议打分维度：

| 维度 | 加分或降权 |
| --- | --- |
| 出现在标题页、摘要后、引言前 | 高加分 |
| 上下文包含 code、source code、implementation、project page、available at | 高加分 |
| 仓库名与论文标题、方法缩写相似 | 加分 |
| 同一链接在正文重复出现 | 加分 |
| 出现在 reference / bibliography | 降权 |
| 上下文像第三方依赖，例如 PyTorch、Detectron、MMDetection | 降权 |
| 只出现在对比方法或参考文献条目里 | 降权 |
| 链接过多且没有明确官方上下文 | 需要用户确认 |

第一版可以先给出简单分数：

type RepositoryCandidateConfidence = 'high' | 'medium' | 'low'

后续再升级成 0 到 1 的数值评分。

## 4.4 反例过滤

前序样本中已经遇到两类反例：

论文正文只出现依赖库链接。

参考文献里出现其他论文项目仓库。

因此第一版必须避免“扫到第一个 GitHub 就自动拉取”。所有候选都要经过上下文打分；低置信度候选进入手动确认，不直接执行。

## 5. 仓库拉取策略

## 5.1 执行位置

仓库拉取必须在 Main / Worker 侧执行，Renderer 只发起受控任务：

Renderer AI 栏
-> Workbench command
-> Preload 受控 API
-> Main code analysis task
-> Git clone / cache
-> 状态事件回传 Renderer

Renderer 不直接访问：

文件系统。

Git 命令。

仓库本地路径。

API Key。

## 5.2 本地缓存位置

建议放在应用数据目录下：

{userData}/repositories/{paperHash}/{owner}__{repo}/

同时保存元数据：

repository.json

字段建议：

url

owner

repo

localPath

defaultBranch

commitSha

clonedAt

updatedAt

paperPathHash

日志里不要记录完整隐私路径，只记录脱敏后的仓库名、论文显示名和任务 ID。

## 5.3 拉取方式

第一版优先：

git clone --depth 1 {url}

如果本地已存在：

默认复用缓存。

提供“重新拉取”或“刷新仓库”入口。

刷新时用受控参数调用 git fetch，不要拼接 shell 字符串。

可选降级：

如果用户没有安装 Git，后续可通过 GitHub zip 下载兜底。

MVP 可以先提示“未检测到 Git，请安装 Git 后重试”。

## 5.4 安全约束

只允许 HTTPS GitHub URL。

不支持 file://、ssh://、本地路径或任意 shell 参数。

不执行仓库里的任何脚本。

不安装依赖。

不上传完整仓库到模型。

只把筛选后的 README、文件树、关键片段和必要摘要送入 AI。

## 6. 代码分析流程

## 6.1 总体流水线

论文解析结果
-> 仓库候选识别
-> 用户确认仓库
-> 拉取仓库
-> 本地静态扫描
-> 论文结构摘要
-> 代码结构摘要
-> 论文段落与代码模块对齐
-> AI 自动注释
-> Markdown 笔记生成

## 6.2 本地静态扫描

不依赖 AI 的扫描内容：

文件树。

README / docs。

package 配置：package.json、pyproject.toml、requirements.txt、setup.py、environment.yml。

训练入口：train.py、tools/train*、scripts/train*。

推理入口：infer.py、demo.py、predict.py、app.py。

评估入口：eval.py、test.py、tools/test*。

数据集相关：datasets/、data/、dataloader。

模型相关：models/、modeling/、networks/、modules/、architecture。

配置相关：configs/、config/、*.yaml、*.json。

Notebook 和 demo 文件。

输出结构：

type RepositoryInventory = {
  rootName: string
  url: string
  commitSha?: string
  languages: Array<{ language: string; fileCount: number }>
  packageManagers: string[]
  readmeFiles: CodeFileRef[]
  entrypoints: CodeFileRef[]
  modelFiles: CodeFileRef[]
  trainingFiles: CodeFileRef[]
  evaluationFiles: CodeFileRef[]
  datasetFiles: CodeFileRef[]
  configFiles: CodeFileRef[]
  docsFiles: CodeFileRef[]
  warnings: string[]
}

## 6.3 AI 对齐分析

AI 输入只使用压缩后的上下文：

论文标题和摘要。

MinerU 章节标题与关键方法段落。

论文中的算法、公式、模型结构、实验设置片段。

仓库 README 摘要。

文件树摘要。

关键文件片段，每个文件限制行数和字符数。

AI 产出：

type PaperCodeMapping = {
  paperSection: string
  paperPageNo?: number
  paperSourceRefs: SourceRef[]
  codeRefs: CodeReference[]
  explanation: string
  confidence: 'high' | 'medium' | 'low'
  openQuestions: string[]
}

CodeReference 建议：

type CodeReference = {
  repositoryId: string
  path: string
  startLine?: number
  endLine?: number
  symbolName?: string
  role:
    | 'model'
    | 'training'
    | 'inference'
    | 'evaluation'
    | 'dataset'
    | 'config'
    | 'utility'
    | 'demo'
    | 'document'
  reason: string
}

## 6.4 AI 自动注释

第一版不把注释写入代码文件，只生成笔记里的“自动注释”区块。

注释粒度：

仓库级：这个仓库如何对应论文。

目录级：核心目录职责。

文件级：每个关键文件对应论文哪个模块。

片段级：关键函数或类的作用，为什么与论文段落相关。

示例：

### `models/sam_hq/modeling/mask_decoder_hq.py`

对应论文中 HQ-Output Token 与 mask decoder 改造部分。这个文件扩展了基础 SAM 的 mask decoder，用于生成更高质量的分割结果。

论文来源：方法部分，第 3 页附近。
代码角色：model
置信度：high

## 7. Markdown 笔记输出

## 7.1 生成方式

第一版生成一份新的笔记，标题建议：

代码解析：{论文标题}

内容以 Markdown 为主，可由 Milkdown 打开和继续编辑。

## 7.2 推荐结构

# 代码解析：{论文标题}

> 仓库：{repoUrl}
> Commit：{commitSha}
> 生成时间：{generatedAt}

## 1. 解析结论

- 这篇论文的主仓库是 ...
- 代码结构主要分为 ...
- 与论文方法最相关的文件是 ...

## 2. 仓库结构

repo/

models/

datasets/

train.py

demo.py

## 3. 论文与代码对应表

| 论文位置 | 代码位置 | 对应说明 | 置信度 |
|---|---|---|---|
| Method, p.3 | `models/...` | ... | high |

## 4. 关键模块注释

### `path/to/file.py`

说明...

def forward(...):

...

## 5. 如何阅读这个仓库

1. 先看 README。
2. 再看模型定义。
3. 再看训练和评估入口。

## 6. 待人工确认

- 哪些映射置信度低。
- 哪些文件可能是第三方依赖或未在论文中解释。

## 7.3 代码显示器

MVP：

使用 Markdown 代码围栏展示关键片段。

交给当前 Milkdown/Markdown 笔记编辑器渲染。

在代码块上方显示文件路径、行号范围和说明。

下一阶段：

增加专门的 code_reference 笔记块或代码预览组件。

可选使用 Shiki / CodeMirror 做更漂亮的语法高亮。

支持点击代码引用打开只读代码片段弹窗。

支持 AI 注释作为行旁说明，但仍不修改仓库文件。

## 8. Skill 风格设计

## 8.1 接入原则

复用 PPT / markmap 的做法：

借用 skill 的任务组织方式。

不接入 Claude Code 原生 skill 运行时。

本产品自己的命令和任务队列负责执行。

AI 只负责分析、对齐和生成文本，不直接执行 Git 或读写文件。

## 8.2 推荐 skill 列表

code.repository.discover
code.repository.fetch
code.repository.inventory
code.paper.digest
code.paper.align
code.annotation.generate
code.note.compose
code.analysis.audit

### code.repository.discover

目标：从 MinerU Markdown 中提取并排序仓库候选链接。

输入：

论文标题。

MinerU Markdown。

MinerU blocks。

输出：

RepositoryCandidate[]。

约束：

不把第一个 GitHub 链接直接当成主仓库。

必须区分正文仓库链接与参考文献/依赖链接。

### code.repository.fetch

目标：拉取用户确认的仓库。

输入：

规范化 GitHub URL。

当前论文 ID 或路径 hash。

输出：

RepositoryRef。

本地缓存元数据。

约束：

只允许 HTTPS GitHub。

不执行仓库脚本。

### code.repository.inventory

目标：扫描仓库结构并生成压缩摘要。

输入：

本地仓库缓存路径。

输出：

文件树摘要。

关键文件列表。

README 摘要。

语言和框架判断。

约束：

忽略 .git、大文件、二进制、构建产物、数据集目录。

单文件读取大小有限制。

### code.paper.align

目标：建立论文结构与代码模块的对应关系。

输入：

论文摘要和关键章节。

仓库 inventory。

关键代码片段。

输出：

PaperCodeMapping[]。

约束：

必须标记置信度。

不能把没有证据的推断写成确定结论。

### code.annotation.generate

目标：为关键文件和代码片段生成解释性注释。

输出：

文件级说明。

函数/类级说明。

与论文段落的对应说明。

### code.note.compose

目标：把分析结果组装成 Markdown 笔记。

输出：

Markdown 文本。

可选 SourceRef 和 CodeReference 元数据。

### code.analysis.audit

目标：审计输出质量。

检查：

是否有仓库 URL。

是否有 commit 信息。

是否至少包含 3 个关键代码引用。

是否标记低置信度映射。

是否误把依赖仓库当作主仓库。

是否生成过长代码片段。

## 8.3 skill 文档落点

建议后续新增：

docs/skills/code-analysis-skill.md

或在实现期放入：

packages/ai/src/code/skill/
  SKILL.md
  prompts/
  checklists/

第一版推荐先放 docs/skills/code-analysis-skill.md，便于产品和开发共同迭代。

## 9. 模块设计

## 9.1 packages/shared

新增跨包类型：

type RepositoryCandidate
type RepositoryRef
type RepositoryInventory
type CodeReference
type PaperCodeMapping
type CodeAnalysisJob
type CodeAnalysisJobStatus
type CodeAnalysisResult
type CodeAnalysisAuditIssue

建议状态：

type CodeAnalysisJobStatus =
  | 'queued'
  | 'checking-paper'
  | 'parsing-paper'
  | 'discovering-repository'
  | 'waiting-repository-confirmation'
  | 'fetching-repository'
  | 'scanning-repository'
  | 'aligning-paper-code'
  | 'generating-note'
  | 'completed'
  | 'failed'
  | 'cancelled'

## 9.2 packages/ai

新增：

packages/ai/src/code/
  index.ts
  repositoryDiscovery.ts
  prompts.ts
  noteComposer.ts
  audit.ts
  types.ts

职责：

仓库候选链接打分的纯逻辑。

论文与代码对齐 prompt。

AI 输出解析与审计。

Markdown 笔记组装。

## 9.3 新增 packages/code-analysis

建议新增专门业务包：

packages/code-analysis/

职责：

仓库静态扫描。

文件树压缩。

关键文件筛选。

代码片段提取。

语言和框架识别。

说明：

这个包不负责 UI。

这个包不直接调用模型。

这个包可以被 Main / Worker 调用。

Renderer 不能直接调用其中涉及文件系统的能力。

## 9.4 packages/workbench

新增命令：

codeAnalysis.analyzeCurrentPaper
codeAnalysis.retryJob
codeAnalysis.cancelJob
codeAnalysis.openGeneratedNote

后续可选命令：

codeAnalysis.refreshRepository
codeAnalysis.openRepositorySummary
codeAnalysis.copyMarkdown

## 9.5 apps/desktop/src/main

新增主进程任务能力：

apps/desktop/src/main/codeAnalysis.ts
apps/desktop/src/main/repositoryCache.ts

职责：

Git 检测。

GitHub URL 校验。

仓库 clone / fetch。

缓存目录管理。

任务状态广播。

文件扫描调度。

## 9.6 apps/desktop/src/preload

新增受控 API：

window.thesisAgent.startCodeAnalysis(input)
window.thesisAgent.confirmCodeRepository(input)
window.thesisAgent.cancelCodeAnalysis(jobId)
window.thesisAgent.onCodeAnalysisProgress(listener)

Renderer 只通过这些 API 访问代码解析任务。

## 9.7 apps/desktop/src/renderer

新增或扩展：

AI 栏快捷按钮
CodeAnalysisProgressDialog
RepositoryCandidatePicker
ManualRepositoryInput

第一版可以先放在 App.tsx 中对齐当前 PPT / markmap 实现；后续再拆成独立组件。

## 9.8 packages/notes

第一版不必新增复杂笔记类型。

优先方式：

生成 Markdown。

用现有 NoteDocument / Milkdown 入口打开。

为整篇生成笔记保存当前论文来源。

后续增强：

增加 code_reference 复杂块。

为每个代码引用保存 CodeReference 元数据。

让论文来源和代码来源都能点击跳转。

## 10. 数据结构草案

type RepositoryCandidate = {
  id: string
  url: string
  normalizedUrl: string
  owner: string
  repo: string
  confidence: 'high' | 'medium' | 'low'
  score: number
  source: 'mineru-markdown' | 'manual'
  pageNo?: number
  context: string
  reason: string
  warnings: string[]
}

type RepositoryRef = {
  id: string
  url: string
  owner: string
  repo: string
  localPath?: string
  defaultBranch?: string
  commitSha?: string
  clonedAt?: string
  updatedAt?: string
}

type CodeAnalysisJob = {
  id: string
  paperId: string
  paperPath: string
  status: CodeAnalysisJobStatus
  repositoryCandidates: RepositoryCandidate[]
  selectedRepository?: RepositoryRef
  inventory?: RepositoryInventory
  mappings?: PaperCodeMapping[]
  noteId?: string
  markdown?: string
  warnings: string[]
  errorMessage?: string
  createdAt: string
  updatedAt: string
}

## 11. 与现有功能的复用关系

## 11.1 复用 MinerU

复用现有 MinerU 解析状态：

mineruParseResultByPdfPath

mineruCacheExistsByPdfPath

当前解析弹窗和 API Key 配置。

未解析时不单独做新解析器，而是走已有 MinerU 流程。

## 11.2 复用 markmap 的状态闭环

代码解析与 markmap 一样，需要：

检查解析结果。

未解析时提示解析。

解析完成后自动继续原任务。

可以借鉴当前 pendingMindmapAfterParsePath 的做法，新增：

pendingCodeAnalysisAfterParsePath

## 11.3 复用 PPT 的进度弹窗

代码解析进度比 PPT 多“仓库确认”和“手动输入”两个分支，但整体弹窗模式一致：

步骤列表。

当前消息。

warning 分区。

error 分区。

调试快照。

完成后操作按钮。

## 11.4 复用 Milkdown

MVP 不做独立代码编辑器，先输出 Markdown 笔记：

代码围栏展示片段。

表格展示论文到代码映射。

用户可以继续编辑、导出 Markdown / Word / PDF。

这和当前 Milkdown 导出能力可以自然衔接。

## 12. 分阶段实施计划

## Phase 0：计划与样本验证

产出：

本计划书。

前序样本论文作为回归集合。

仓库链接识别策略确认。

验收：

6 篇样本论文可作为链接识别测试输入。

至少包含 2 个反例用于依赖链接过滤。

## Phase 1：命令与弹窗骨架

实现：

Workbench 新增 codeAnalysis.analyzeCurrentPaper。

AI 栏新增“代码解析”按钮。

Renderer 新增代码解析进度弹窗。

支持检查当前论文是否已解析。

未解析时提示解析。

验收：

点击按钮能打开弹窗。

已解析和未解析状态展示正确。

未解析时能进入现有 MinerU 解析流程。

## Phase 2：仓库候选识别与手动输入

实现：

从 MinerU Markdown 扫描 GitHub URL。

规范化 URL。

上下文打分。

候选列表展示。

手动 URL 输入与校验。

验收：

对 HQ-SAM、Grounding-DINO、SAM2、COPL、MMCA、HQTrack 能识别主仓库。

对依赖/参考仓库反例不会自动高置信度选中。

无链接论文可手动输入。

## Phase 3：仓库拉取与缓存

实现：

Main 侧新增仓库缓存服务。

支持 git clone --depth 1。

支持读取 commit sha。

支持任务进度回传。

支持失败提示。

验收：

用户确认仓库后可拉取到本地缓存。

Renderer 不直接访问本地仓库路径。

无 Git 环境时给出明确错误。

## Phase 4：仓库静态扫描

实现：

新增 packages/code-analysis。

生成文件树摘要。

识别 README、训练、推理、模型、数据集、配置、评估文件。

忽略大文件和二进制文件。

验收：

能为真实仓库生成 RepositoryInventory。

对大仓库扫描不会卡死 UI。

扫描结果能进入进度弹窗调试快照。

## Phase 5：AI 对齐与注释生成

实现：

packages/ai/src/code 新增 prompt 和输出解析。

生成 PaperCodeMapping[]。

生成文件级和片段级解释。

审计低置信度映射。

验收：

至少生成 3 个论文段落到代码文件的映射。

每个映射有说明和置信度。

不确定内容进入“待人工确认”，不伪装成确定结论。

## Phase 6：Markdown 笔记生成

实现：

组合 Markdown。

创建当前论文的新笔记。

打开笔记面板并选中新笔记。

支持用户继续用 Milkdown 编辑和导出。

验收：

代码解析完成后，当前论文笔记列表出现新笔记。

笔记包含仓库 URL、commit、结构摘要、映射表、关键模块注释。

代码片段显示正常。

## Phase 7：代码显示与交互增强

增强：

专门的代码片段预览弹窗。

语法高亮。

点击代码引用定位到片段。

代码引用块带路径、行号、复制按钮。

笔记内 AI 注释可折叠。

## 13. 验收标准

第一版完成时应满足：

AI 栏有“代码解析”按钮。

解析状态检查准确。

未解析论文可先解析再继续。

已解析论文可识别 GitHub 仓库候选。

无链接时可手动输入。

可拉取公开 GitHub 仓库。

可扫描仓库结构。

可生成论文与代码对应 Markdown。

Markdown 自动写入当前论文笔记。

失败时有明确错误提示和日志记录。

Renderer 没有直接访问文件系统、Git 或密钥。

## 14. 风险与应对

## 14.1 错把依赖仓库当主仓库

风险：

论文里常出现第三方库、基线方法和参考文献仓库。

应对：

做上下文打分。

低置信度必须人工确认。

参考文献区域默认降权。

## 14.2 大仓库扫描过慢

风险：

仓库文件多、二进制多、数据目录大。

应对：

忽略 .git、data、datasets/raw、checkpoints、weights、runs、outputs 等目录。

限制扫描文件数、单文件大小和总字符数。

长任务放 Main/Worker。

## 14.3 AI 对齐幻觉

风险：

模型可能把不相关文件解释成论文实现。

应对：

每条映射必须带置信度。

低置信度进入待确认。

prompt 明确“证据不足时不要确定匹配”。

审计要求至少引用代码路径和论文来源。

## 14.4 安全风险

风险：

仓库代码可能包含恶意脚本。

应对：

只 clone 和读取文本。

不执行任何仓库代码。

不安装依赖。

URL 白名单只允许 HTTPS GitHub。

## 14.5 隐私风险

风险：

本地路径、论文原文、仓库路径进入日志或模型上下文。

应对：

日志脱敏。

发送给 AI 的内容只包含必要片段。

不上传完整 PDF 或完整仓库。

## 15. 最终建议

第一版先做一条稳的闭环：

AI 栏按钮
-> 检查 MinerU 解析
-> 识别或手动输入 GitHub 仓库
-> 拉取仓库
-> 静态扫描
-> AI 论文代码对齐
-> 生成 Markdown 笔记

不要一开始就做完整 IDE、自动运行代码或复杂 Agent。先把“论文哪里对应代码哪里”这件事做准、做可追溯，再逐步升级代码显示器、行级注释和交互式代码阅读。

## 16. Phase 4 细化方案

论文段落与代码文件对齐的详细实施方案已单独整理到：

docs/code-analysis-alignment-plan.md

这份方案把 Phase 4 拆成规则对齐 MVP、AI 重排与解释、Markdown 笔记写入、代码显示器增强和函数/类级对齐五个切片。后续实现应优先从 Phase 4A 开始，先跑通“论文段落 -> 代码文件 -> Markdown 笔记”的闭环，再接 AI rerank 和更细粒度代码显示。

# ???????

???logs/decisions/2026-05-24-code-analysis-fixed-workflow.md

# 代码解析功能采用固定工作流

日期：2026-05-24

状态：已采用

背景：需要为论文关联 GitHub 仓库识别、仓库拉取、代码分析、论文代码对应笔记生成设计第一版能力。功能涉及文件系统、Git、AI、MinerU 解析结果和笔记写入，不能让 Renderer 直接处理本地仓库。

方案：第一版采用“固定工作流 + skill 风格提示词 + 进度弹窗 + 手动确认”的路线。AI 栏只负责发起命令和展示状态；仓库拉取与扫描放到 Main/Worker；AI 负责论文代码对齐、注释和 Markdown 笔记生成；结果写入当前论文笔记。

取舍原因：

固定工作流更容易复用现有 PPT / markmap 进度弹窗模式。

代码仓库链接可能包含第三方依赖或参考文献仓库，必须保留人工确认。

拉取仓库和扫描文件属于高权限长任务，必须留在 Renderer 之外。

初版目标是稳定生成可编辑 Markdown 笔记，不需要开放式 Agent 或完整 IDE。

影响范围：

packages/workbench 需要新增代码解析命令。

packages/shared 需要新增代码解析任务、仓库候选、代码引用等协议类型。

packages/ai 需要新增代码分析 skill 风格 prompt、审计和 Markdown 组装逻辑。

后续建议新增 packages/code-analysis 承担仓库静态扫描。

apps/desktop/src/main / preload 需要提供受控仓库拉取与任务状态 API。

后续动作：

按 docs/code-analysis-feature-plan.md 拆分 Phase 1 到 Phase 6 实现任务。

用已经收录的带仓库链接论文做仓库识别回归样本。

# MinerU ????????

???logs/decisions/2026-05-24-mineru-github-link-extraction.md

# MinerU 仓库链接抽取策略

日期：2026-05-24

状态：已采用

背景：需要识别论文中是否提供 GitHub 代码仓库链接，用于后续拉取仓库并做论文-代码对齐分析。

方案：不依赖 MinerU 的特殊链接节点，优先扫描 MinerU 输出文本中的 URL，重点读取结果 zip 里的 full.md，并用 github.com 正则抽取候选仓库链接。

取舍原因：实测 HQ-SAM 的仓库链接在 MinerU 的 full.md、content_list_v2.json、layout.json 中表现为普通文本，没有稳定的特殊链接标记；直接扫描文本输出更简单且更稳。

影响范围：论文导入后的仓库链接识别、后续代码仓库拉取、论文-代码对齐候选生成。

后续动作：后续可在抽取后增加上下文窗口和白名单/黑名单判断，用于区分论文主仓库、依赖仓库和参考项目仓库。

# ?????????????????

???packages/ai/src/code/index.ts????

export type RepositoryCandidateConfidence = 'high' | 'medium' | 'low'

export type RepositoryCandidateSource = 'mineru-markdown' | 'mineru-block' | 'manual'

export type RepositoryCandidate = {
  id: string
  url: string
  normalizedUrl: string
  owner: string
  repo: string
  confidence: RepositoryCandidateConfidence
  score: number
  source: RepositoryCandidateSource
  pageNo?: number
  context: string
  reason: string
  warnings: string[]
  occurrenceCount: number
}

export type RepositoryDiscoveryResult = {
  candidates: RepositoryCandidate[]
  warnings: string[]
}

type RepositoryOccurrence = {
  normalizedUrl: string
  owner: string
  repo: string
  source: RepositoryCandidateSource
  pageNo?: number
  context: string
}

type RepositoryCandidateAccumulator = {
  normalizedUrl: string
  owner: string
  repo: string
  source: RepositoryCandidateSource
  pageNo?: number
  contexts: string[]
  score: number
  warnings: string[]
  occurrenceCount: number
}

const githubUrlPattern =
  /(?:https?:\/\/)?(?:www\.)?github\.com\/([A-Za-z0-9_.-]+)\/([A-Za-z0-9_.-]+)(?:[/?#][^\s<>)\]}，。；；、'"`]+)?/gi

const positiveContextRules: Array<{ pattern: RegExp; score: number; reason: string }> = [
  { pattern: /\b(code|source code|implementation|repository|repo)\b/i, score: 24, reason: '上下文提到代码或实现' },
  { pattern: /\b(project page|homepage|available at|released at|open[- ]source)\b/i, score: 22, reason: '上下文像官方项目入口' },
  { pattern: /\bgithub\b/i, score: 8, reason: '上下文明确出现 GitHub' },
  { pattern: /代码|源码|开源|实现|项目主页|仓库/i, score: 20, reason: '中文上下文提到代码仓库' }
]

const negativeContextRules: Array<{ pattern: RegExp; score: number; warning: string }> = [
  { pattern: /\b(reference|references|bibliography|cited by|citation)\b/i, score: -34, warning: '上下文可能位于参考文献区域' },
  { pattern: /参考文献|引用|文献列表/i, score: -34, warning: '上下文可能位于参考文献区域' },
  { pattern: /\b(pytorch|tensorflow|detectron|mmdetection|mmcv|opencv|huggingface|transformers)\b/i, score: -14, warning: '可能是第三方依赖或生态工具链接' },
  { pattern: /\b(issue|pull request|discussion|docs?)\b/i, score: -8, warning: '上下文不像论文主仓库入口' }
]



export function discoverRepositoriesFromMineru(input: {
  paperTitle?: string
  result: MineruParseResult
  maxCandidates?: number
}): RepositoryDiscoveryResult {
  const occurrences = [
    ...extractRepositoryOccurrencesFromText(input.result.markdown, 'mineru-markdown'),
    ...extractRepositoryOccurrencesFromBlocks(input.result.blocks)
  ]
  const warnings: string[] = []

  if (occurrences.length === 0) {
    warnings.push('MinerU 解析文本中没有识别到 GitHub 仓库链接，可以手动输入仓库 URL。')
    return {
      candidates: [],
      warnings
    }
  }

  const candidateMap = new Map<string, RepositoryCandidateAccumulator>()

  occurrences.forEach((occurrence) => {
    const current =
      candidateMap.get(occurrence.normalizedUrl) ??
      createRepositoryCandidateAccumulator(occurrence, input.paperTitle)
    const contextScore = scoreRepositoryContext(occurrence.context, occurrence.owner, occurrence.repo, input.paperTitle)

    current.occurrenceCount += 1
    current.score += contextScore.score
    if (occurrence.source === 'mineru-block') {
      current.score += 4
    }

    if (!current.pageNo && occurrence.pageNo) {
      current.pageNo = occurrence.pageNo
    }

    current.contexts.push(occurrence.context)
    current.warnings.push(...contextScore.warnings)
    candidateMap.set(occurrence.normalizedUrl, current)
  })

  const candidates = [...candidateMap.values()]
    .map((candidate) => finalizeRepositoryCandidate(candidate))
    .sort((left, right) => {
      if (right.score !== left.score) {
        return right.score - left.score
      }

      return left.normalizedUrl.localeCompare(right.normalizedUrl)
    })
    .slice(0, Math.max(1, input.maxCandidates ?? 8))

  const highConfidenceCount = candidates.filter((candidate) => candidate.confidence === 'high').length
  if (highConfidenceCount === 0) {
    warnings.push('未找到高置信度仓库候选，请确认候选上下文或手动输入论文主仓库。')
  }

  return {
    candidates,
    warnings
  }
}



export function createManualRepositoryCandidate(input: string): RepositoryCandidate | null {
  const normalized = normalizeGitHubRepositoryUrl(input)
  if (!normalized) {
    return null
  }

  return {
    id: createRepositoryCandidateId(normalized.normalizedUrl),
    url: normalized.normalizedUrl,
    normalizedUrl: normalized.normalizedUrl,
    owner: normalized.owner,
    repo: normalized.repo,
    confidence: 'high',
    score: 100,
    source: 'manual',
    context: '用户手动输入',
    reason: '用户手动确认的 GitHub 仓库 URL',
    warnings: [],
    occurrenceCount: 1
  }
}